ZPRÁVA O PLNĚNÍ ULOŽENÝCH ÚKOLŮ

Uložené úkoly byly převzaty ze zápisu č. 9-ZMM/2024 z 9. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice konaného 05.08.2024 v 18 hodin v zasedací místnosti modřické radnice.

K jednotlivým úkolům níže:

Usnesení 11Z-6.2.2/2016

ZMM pověřuje starostu a RMM činit taková rozhodnutí a opatření, aby zajistili financování PPO Modřice v závislosti na aktuálně vznikajících potřebách.

Dne 11.09.2024 proběhlo jednání na Povodí Moravy s.p.:

- Stanovisko z hydroinfomatiky ke studii PPO (zpracovatel Dopravoprojekt) bude zasláno do poloviny října 2024, od něj se bude odvíjet další postup města týkající se řešení protipovodňových opatření na území města Modřice

Úkol probíhá.

Zast. Bernátová

- Trvalý úkol starostovi – Zajišťovat průběžně informace o návozu zeminy v lokalitě u Primálu

- V rámci tohoto úkolu požádala zastupitelka o svolání jednání mezi Stavebním úřadem Šlapanice, firmou GAS Transport, vedením města a členy KV

Zastupitelstvo města Modřice č. 9/2024 z 05.082024

Usnesení 9Z – 2.2/2024: ZMM požaduje pozemky dotčené „Terénními   úpravami“ v lokalitě Primál, k. ú. Modřice v souladu s vydanými povoleními rekultivovat a převést zpět do zemědělského půdního fondu.

Usnesení 9Z – 2.1/2024: ZMM požaduje pouze dočasné odnětí pozemků p. č. 1690/182 a 1690/186 ze zemědělského půdního fondu.

Korespondence města adresovaná Stavebnímu úřadu MěÚ Šlapanice:

Korespondence města čj. Mod 2576/2024 z 31.07.2024 adresována Stavebnímu úřadu Městského úřadu Šlapanice –viz příloha - bez odpovědi.

Podnět města čj. Mod 3993/2024 z 22.08.2024 k prošetření terénních úprav – viz příloha-bez odpovědi.

Dále podán podnět města z 18.09.2024 ve věci zavážky pozemků adresovaný na ČIŽP, Krajský úřad jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a  Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí a stavební úřad– viz příloha - bez odpovědi.

Úkol probíhá.

Usnesení 3Z-8.7.2/2023: Zastupitelstvo města Modřice pověřuje majetkový odbor řešením pozemků pod komunikací – chodníkem s vlastníky pozemku p. č. 2225/8 a 2216 k.ú. Modřice

Úkol probíhá.

Usnesení 5Z-3.2/2023: ZMM odkládá rozhodnutí záměru převodu části pozemku p. č. 2485/1 Mgr. Jiřímu Ulehlovi, Šaumanova 7a, Brno, do doby, než město získá alternativní pozemek pro realizaci veřejného hřiště v dané lokalitě.

Převod pozemku p. č. 1605/2 k.ú. Modřice realizován. Aktuálně probíhá příprava ankety na webu města - průzkum poptávky na využití pozemku, která bude jedním z podkladů zadání studie.

Městu byla předložena k vyjádření dokumentace volnočasových sportovních aktivit  v lokalitě CTParku na pozemku p. č. 1594/2 a 1594/4,  aktuálně je v řešení provozní řád užívání.

Úkol probíhá.

Usnesení 8Z- 4.1/2024: ZMM schvaluje demolici objektu pro bydlení na náměstí Svobody

č.p. 27, který je součástí pozemku p. č. 194 k.ú. Modřice, a vyčištění celého pozemku

z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zadáno zpracování projektové dokumentace pro demolici objektu – probíhá.

Usnesení 8Z-6.1/2024: ZMM pověřuje RMM návrhem dodatku případně nové smlouvy o

úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru „DIOS REZIDENCE“ mezi městem

Modřice a společností DIOS rezidence, s.r.o. a předloží ji k projednání na další ZMM.

Společnost DIOS rezidence s.r.o. vyzvána korespondencí čj. Mod2682/2024 z 27.05.2024 o

doložení dokladů v termínu do 10.06.2024, a to:

- aktuální projektové dokumentace ozelenění (pro změnu stavby)

- aktuální koordinační situace, kde bude vymezeno veřejných prostranství a prvky mobiliáře včetně jasného vymezení veřejného prostranství, které bude převedeno na město Modřice

- požárně bezpečnostní řešení stavby

- vyjádření hasičů

- část projektové dokumentace, ve které budou patrné počty a rozmístění kontejnerů na odpady (směsný odpad, tříděný odpad)

- vzorovou kupní smlouvu, ve které bude ošetřena podmínka realizace projektu dle čl. VII. bodu 1. Smlouvy.

Dne 10.06.2024 proběhlo jednání se zástupci DIOS REZIDENCE s cílem stanovit další postup pro naplnění Smlouvy o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru investora ve vztahu k žádosti o změnu stavby, které vyvolala potřebu úpravy této smlouvy. Následně byl konzultován postup pro splnění podmínky majetkoprávní blokace 14 veřejných parkovacích míst pro veřejnost z okolí na katastrálním úřadě (bezúplatný převod, uzavření věcného břemene, nájemní smlouvy…). S ohledem na sdělení investora, že jde o nadzemní stavby bytových domů v půdorysu podzemní stavby garážového stání, které spolu funkčně souvisí, se postup bude odvíjet od prohlášení vlastníka pro zápis stavby do katastru nemovitostí.

Následně Město připravilo návrh dodatku ke Smlouvy o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru a zaslalo jej elektronicky druhé straně s termínem pro vyjádření do 25.07.2024 včetně dalších požadavků na doplnění/vysvětlení viz níže:

- U výkresu 02 VEŘEJNÝ PROSTOR, zvětšit plochu o prostor mezi bytovými domy A a D jižním směrem až k hranici pozemku, jak bylo dohodnuto již v první dohodě.

- Zajistit stání pro dalších (v projektu neřešených) 12 kontejnerů na odpad, a to nikoli na úkor vnějších parkovacích míst na ulici Komenského či Husova, ani na úkor zeleně ve Vnitřním prostranství (odstavec I, část C, bod 2 dohody). Potřebný počet kontejnerů je v projektu velmi poddimenzován.

- Jakým způsobem se dostanou zaměstnanci svozu ke kontejnerům umístěným při ulici Husova? Standardní je, že zastaví na silnici a mezi zaparkovanými auty mají vymezený průchod. Zde by to znamenalo zrušení a nahrazení jednoho parkovacího stání.

- V místě rušených parkovacích stání je vymezený prostor pro popelnice – jakým způsobem bude zajištěno náhradní řešení po dobu stavby a jím dokončení?

Pro nedodání podkladů na jednání zastupitelstva města dne 05.08.2024 společností DIOS rezidence s.r.o. bylo odloženo na další zasedání zastupitelstva.

Z důvodu nepředložení požadovaných podkladů společností DIOS rezidence s.r.o. k 24.09.2024 nebylo možno připravit dodatek případně novou smlouvu o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru „DIOS REZIDENCE“ mezi městem Modřice a společností DIOS rezidence, s.r.o.

Zároveň tímto nebylo možno rozhodnout o žádosti společnosti DIOS Rezidence, s.r.o. čj. Mod 1695/2024 z 03.04.2024 ve věci změny společného povolení = změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením na akci „DIOS REZIDENCE“, k.ú. Modřice.

Proto Rada města Modřice na své 48. schůzi dne 24.09.2024 doporučuje ZMM zamítnout žádost č.j. Mod 1695/2024 DIOS Rezidence, s.r.o, o změnu společného povolení = změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením na akci „DIOS REZIDENCE“, k.ú. Modřice.

Návrh usnesení (Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA)

ZMM zamítá žádost DIOS Rezidence, s.r.o., IČ 08335931, Úvoz 508/5, 602 00 Brno, č.j. Mod 1695/2024. z 03.04.2024 o změnu společného povolení = změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením na akci „DIOS REZIDENCE“, k.ú. Modřice.

Návrh usnesení (Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA)

ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o plnění úkolů uložených na předchozích zasedáních ZMM.